Załącznik Nr 4

do uchwały Nr XXXI/174/06

Rady Gminy w Aleksandrowie

z dnia  20 września 2006 roku

PLAN

Programów inwestycyjnych realizowanych w latach następnych

oraz limity wydatków na ich realizację

| Lp. | Nazwa programu i jego cele | Czas realizacji | Określenie etapu zadania | Wartość zadania | Poniesione nakłady finansowane do 31.12.05r. | Plan wydatków |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2006r. | 2007. | 2008r | 2009r |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| I. 1. 2. II. 1. III. 1. IV. 1. 2. 3. V. 1 2. VI. 1. | ZADANIA WŁASNE Rolnictwo łowiectwo dz. 010 Budowa wodociągów- poprawa warunków bytowych ludności w tym: a)wodociąg Wacławów – Brzezie b) wodociąg Skotniki c) inwentaryzacja wodociągu Kalinków d) Wymiana pompy głębinowej hydrofornia Jaksonek Kanalizacja gminy a) opracowanie programu, realizacja wg etapów zgodnie z programem (2008-2014) Transport i łączność dz.600 Modernizacja dróg gminnych i wewnętrznych - poprawa warunków ruchu z tego: a)drogi gminne o długości 8 km w Gminie Aleksandrów Nr 328/2004 Aleksandrów – Janikowice, Reczków Nowy, Kalinków – Borowiec – Rożenek b)droga gminna Dębowa Góra Kol. c) droga gminna Kotuszów (wieś) d) droga gminna Szarbsko e) droga gminna Dąbrowa n/Cz. – Taraska f) droga gminna Janikowice – Marianów – Justynów – Siucice g)droga gminna Skotniki – Brzezie h) droga gminna Reczków Nowy –Wacławów i) zakup pługa do odśnieżania dróg gminnych k)droga dojazdowa Niewierszyn- Ostrów Administracja publiczna dz.750 komputeryzacja UG a) zakupy inwestycyjne b) modernizacja budynku UG, odwodnienie terenu, oczyszczalnia ścieków Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Remont wraz z termomodernizacją strażnicy OSP w Dąbrówce Remont strażnicy OSP w Niewierszynie (wymiana okien) Dofinansowanie zakupu radiowozu dla Posterunku Policji w Sulejowie Oświata i wychowanie dz. 801 Budowa sali gimnastycznej z zapleczem rekreacyjno – sportowym przy Sz. P. w Aleksandrowie Zakupy inwestycyjne (zakup kosiarki) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dz. 921 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego – zagospodarowanie centralnego placu w Skotnikach RAZEM: | 2 lata 1 rok 1 rok 1 rok 6 lat 3 lata 2 lata 2 lata 1 rok 3 lata 2 lata 2 lata 2 lata 1 rok 1 rok 4 lata 3 lata 2 lata 1 rok 1 rok 3 lata 1 rok 3 lata | przygotowanie inwestycji, realizacja i zakończenie budowy "-" "-" opracowanie dokumentacji, rozpoczęcie, budowa i zakończenie budowy "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" "-" opracowanie dokumentacji, rozpoczęcie inwestycji zakończenie budowy "-" "-" "-" "-" "-" | 13.124.450,00 1.811.642,00 311.642,00 224.242,00 70.000,00 8.800,00 8.600,00 1.500.000,00 1.500.000,00 5.499.233,00 5.499.233,00 1.446.320,00 115.335,00 205.900,00 222.000,00 921.891,00 915.587,00 1.116.200,00 450.000,00 9.000,00 97.000,00 2.126.175,00 101.175,00 2.025,000,00 164.000,00 150.000,00 7.000,00 7.000,00 3.030.000,00 3.025.000,00 5.000,00 493.400,00 493.400,00 13.124.450,00 | 1.167.650,00 24.242,00 24.242,00 24.242,00 - - - - - 1.063.883,00 1.063.883,00 1.035.570,00 3.835,00 - - 18.891,00 5.587,00 - - - - 51.175,00 51.175,00 - - - - - - - - 28.350,00 28.350,00 1.167.650,00 | 1.936.800,00 287.400,00 287.400,00 200.000,00 70.000,00 8.800,00 8.600,00 - - 1.080.350,00 1.080.350,00 410.750,00 111.500,00 205.900,00 222.000,00 3.000,00 5.000,00 16.200,00 - 9.000,00 97.000,00 45.000,00 20.000,00 25.000,00 29.000,00 15.000,00 7.000,00 7.000,00 30.000,00 25.000,00 5.000,00 465.050,00 465.050,00 1.936.800,00 | 2.770.000,00 - - - - - - - - 1.605.000,00 1.605.000,00 - - - - 500.000,00 505.000,00 600.000,00 - - - 530.000,00 30.000,00 500.000,00 135.000,00 135.000,00 - - 500.000,00 500.000,00 - - - 2.770.000,00 | 4.150.000,00 500.000,00 - - - - - 500.000,00 500.000,00 1.550.000,00 1.550,000,00 - - - - 400.000,00 400.000,00 500.000,00 250.000,00 - - 800.00,00 - 800.000,00 - - - - 1.300.000,00 1.300.000,00 - - - 4.150.000,00 | 3.100,000,00 1.000.000,00 - - - - - 1.000.000,00 1.000,000,00 200.000,00 200.000,00 - - - - - - - 200.000,00 - - 700.000,00 - 700.000,00 - - - - 1.200.000,00 1.200.000,00 - - - 3.100.000,00 |