Załącznik Nr 6

# P L A N

Programów inwestycyjnych realizowanych w latach następnych

oraz limity wydatków na ich realizację

| Lp. | Nazwa programu i jego cele | Czas realizacji | Określenie etapu zadania | Wartość zadania | Poniesione nakłady (sfinansow.) | Plan wydatków |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2003r. | 2004r. | 2005r. | 2006r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. | Budowa wodociągów i modernizacja stacji wodociągowych - poprawa warunków bytowych ludności Z tego: 1. modernizacja stacji wodociągowej Aleksandrów 2. wodociąg Ostrów Modernizacja dróg gminnych - poprawa warunków ruchu z tego:1. droga gminna Dąbrowa n/Cz. -Kotuszów- Borowiec 2. plac przy przystanku i kościele w Skotnikach 3. droga Reczków Nowy - Wacławów - 3,5 km 4. droga Aleksandrów - Janikowice - Marianów 3 km 5. droga Siucice Justynów- 2 km 6. droga Kamocka Wola Kalinków -2 km Modernizacja szkół - poprawa warunków nauczania z tego: 1. Szkoła Podstawowa w Skotnikach 2. sala gimnastyczna w Dąbrowie n/Cz. Modernizacja budynku administracyjnego - wielofunkcyjnego w Aleksandrowie - odwodnienie terenu, kotłownia, lokalna oczyszczalnia Zakupy inwestycyjne komputeryzacja UG Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji Oczyszczalnie zagrodowe - ochrona środowiska RAZEM: | 2 lata 2 lata 3 lata 4 lata 3 lata 2 lata 2 lata 1 rok 3 lata 3 lata 2 lata 5 lat | kontynuacja modernizacji sfinans. części dokumentacji (zobow.z 2002r), rozpoczęcie i budowa budowa i zakończenie budowy (finansowanie zob. z 2002r.) opracowanie dokumentacji rozpoczęcia robót opracowanie dokumentacji, rozpoczęcie i budowa opracowanie dokumentacji rozpoczęcie i budowa opracowanie dokumentacji rozpoczęcie i budowa opracowanie dokumentacji rozpoczęcie i budowa opracowanie dokumentacji imodernizacja sfinansowanie robót dodatk. i pierwszego wyposażenia (zobow.z 2002r.) opracowanie dokumentacji modernizacja opracowanie dokumentacji rozpoczęcie budowy | 660.300,00 379.000,00 281.300,00 2.374.000,00 916.800,00 367.200,00 370.000,00 320.000,00 200.000,00 200.000,00 1.723.600,00 720.000,00 1.003.600,00 800.000,00 120.000,00 6.000,00 610.000,00 6.293.900,00 | 279.800,00 263.500,00 16.300,00 489.000,00 466.800,00 22.200,00 - - - - 848.600,00 - 848.600,00 - 30.000,00 - - 1.647.400,00 | 270.500,00 115.500,00 155.000,00 490.000,00 450.000,00 - 20.000,00 20.000,00 - - 175.000,00 20.000,00 155.000,00 - 15.000,00 6.000,00 - 956.500,00 | 110.000,00 - 110.000,00 445.000,00 - 145.000,00 150.000,00 150.000,00 - - 300.000,00 300.000,00 - - 30.000,00 - - 885.000,00 | - - - 550.000,00 - 100.000,00 200.000,00 150.000,00 100.000,00 - 400.000,00 400.000,00 - 350.000,00 45.000,00 - - 1345.000,00 | - - - 400.000,00 - 100.000,00 - - 100.000,00 200.000,00 - - - 450.000,00 - - 610.000,00 1.460.000,00 |