Gmina Aleksandrów

26-337 Aleksandrów

Tel/fax. (44) 756 00 69/(44) 756 00 14

e-mail: ug@aleksandrow.net.pl

www.bip.aleksandrow.net.pl

# SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

PRZETARG NIEOGRANICZONY POWYŻEJ 14.000 EURO,                                ALE NIE PRZEKRACZAJĄCY KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH  NA PODSAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NA:

„Nadzór inwestorski nad kanalizacją Gminy Aleksandrów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów”

### 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1. Gmina Aleksandrów zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę : „Nadzór inwestorski nad kanalizacją Gminy Aleksandrów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów”

Postępowanie zostanie przeprowadzone na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  - Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Gmina Aleksandrów

- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji

- „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

- „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 2 SIWZ

- ”Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia

  - Dane Zamawiającego:

Dokładny adres do korespondencji: Gmina  Aleksandrów, z/s w Aleksandrowie 39 B, 26 -337 Aleksandrów

Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 44 756 00 14

Strona internetowa Zamawiającego: www.bip.aleksandrow.net.pl

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

  - Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71.54.00.00-5, 71.00.00.00-8, 71.24.70.00-1, 71.52.10.00-6, 71.63.00.00-3, 71.52.00.00-9, 79.00.00.00-4.

Zakresem przedmiotu zamówienia jest usługa: „Nadzór inwestorski nad kanalizacją Gminy Aleksandrów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego  wraz  z pomocą techniczną dla projektu pn „Nadzór inwestorski nad kanalizacją Gminy Aleksandrów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów”, zwanym w dalszej części Projektem, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, który będzie wdrożony w ścisłej współpracy z Zamawiającym.

I. Wykonawca, zobowiązany jest realizować usługę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego, przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną i najlepszą praktyką zawodową.

II. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych 
w imieniu Zamawiającego ani dokonywania bez pisemnej zgody zamawiającego zmian 
w zakresie i technologii robót.

III. 	Wykonawca  odpowiedzialny będzie za spójność realizacji projektu z wnioskiem aplikacyjnym, dokumentacją techniczną i umową o dofinansowanie.

Obowiązki Wykonawcy:

˘	współpraca z Zamawiającym przy przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór Wykonawcy przy realizacji robót budowlanych dotyczących przedmiotowego projektu, zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych wraz z opracowaniem dokumentacji przetargowej. Dokumenty przygotowane będą w języku polskim, w wersji elektronicznej oraz po 2 egzemplarze w formie papierowej,

˘	w trakcie trwania procesu przetargowego na roboty budowlane Wykonawca będzie uczestniczył w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych oraz będzie brał udział w wizytach w terenie,

˘	Wykonawca będzie uczestniczył w procesie oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia przetargu na roboty budowlane i w ramach tego obowiązku zapewni udział trzech osób w komisji przetargowej powołanej przez Wójta Gminy Aleksandrów. Osoby te będą pełniły rolę: sekretarza komisji, specjalisty z zakresu zamówień publicznych oraz specjalisty z zakresu nadzorowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jako członków. Osoba pełniąca rolę specjalisty z zakresu nadzorowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków powinien posiadać wykształcenie wyższe techniczne z zakresu inżynierii środowiska,

˘	przeprowadzi analizę istniejącej dokumentacji technicznej oraz inne uzgodnienia
i decyzje niezbędne dla realizacji projektu. Wykonawca zidentyfikuje możliwe obszary problemów i podejmie działania zaradcze,

˘	sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującym w danym zakresie prawem,

˘	weryfikacja dokumentacji projektowej, kontrola jakości robót oraz materiałów, maszyn i urządzeń,

˘	W imieniu inwestora będzie kontaktował się z osobami sprawującymi nadzór autorski. Wykonawca wezwie i wyegzekwuje w imieniu Zamawiającego od projektanta poprawienie lub uzupełnienie dokumentacji w trakcie realizacji robót w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji,

˘	w ramach wynagrodzenia zapewnić wielobranżowy nadzór inwestorski
 i rozliczenie finansowe inwestycji,

˘	organizacja i koordynacja realizacji Projektu w zakresie wszystkich robót,

˘	dostosować godziny pracy do przyszłego wykonawcy robót budowlanych,

˘	Wykonawca, w ciągu 10 dni od otrzymania od Wykonawcy Robót Budowlanych harmonogramów finansowego i rzeczowego, przedłoży go do zatwierdzenia Zamawiającemu wraz ze swoją oceną w/w harmonogramów,

˘	Wykonawca będzie monitorował postępy w realizacji Projektu zgodnie 
z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi na roboty budowlane oraz zatwierdzonymi harmonogramami. Zidentyfikuje także potencjalne obszary problemów oraz podejmie odpowiednie środki zaradcze,

˘	Wykonawca sprawdzi czy osoby zatrudnione przez wykonawcę robót budowlanych posiadają kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych,

˘	Wykonawca sprawdzi czy wszystkie używane urządzenia i materiały posiadają świadectwa i certyfikaty wymagane prawem,

˘	Wykonawca nadzoruje terminową realizację harmonogramów finansowego i rzeczowego całego Projektu jak również kontroluje  przepływy finansowe zgodnie z harmonogramem robót,

˘	Wykonawca będzie kontrolował co miesiąc postęp wykonania robót 
(w stosunku do zatwierdzonych harmonogramów).

˘	Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowywanie Wniosków o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Ponadto Wykonawca opracuje i przedstawi:

a. raport z zakresu zrealizowanych prac, wykonywania zadań i obowiązków nałożonych 
w niniejszym dokumencie na Wykonawcę. Raport ten składany będzie co najmniej raz na 3 miesiące,

b. raport końcowy z całej swojej działalności  - do złożenia w terminie 1 miesiąca od momentu zakończenia Umowy na Roboty objęte projektem,

˘	Wykonawca weryfikuje faktury wystawione przez Wykonawcę robót budowlanych w związku z realizacją umowy na roboty budowlane.

˘	Wykonawca jest zobowiązany do udzielania regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu,

˘	Wykonawca kontroluje i potwierdza, że Wykonawca robót budowlanych dostarcza  materiały i urządzenia wyszczególnione w umowie na roboty budowlane.

˘	Wykonawca sprawdza jakość wykonywanych robót, a w szczególności zapobiega zastosowaniu materiałów budowlanych i urządzeń wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania ich na budowie,

˘	Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, a także uczestniczy w odbiorach częściowych i końcowym,

˘	Wykonawca wydaje kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

˘	Wykonawca powinien zweryfikować obmiary każdego elementu robót a przyjęta metodologia musi być zgodna z Przedmiarami Robót i Specyfikacjami Technicznymi,

˘	Wykonawca jest odpowiedzialny za odbieranie od Wykonawcy robót budowlanych rozliczeń łącznie z dokumentami stanowiącymi ich podstawę, weryfikowanie tych rozliczeń oraz przedkładanie do zatwierdzenia Zamawiającemu faktur częściowych i końcowych,

˘	Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzanie pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym wszelkiego rodzaju kalkulacji, kosztorysów, faktur, a także innych dokumentów przedkładanych przez uczestników procesu inwestycyjnego w trakcie rozliczania części, bądź całości wykonanych robót,

˘	Wykonawca ściśle współpracuje ze Skarbnikiem Zamawiającego
i z osobą wskazaną przez Zamawiającego i dostarcza wszystkie niezbędne, żądane dokumenty dotyczące rozliczeń,

˘	Wykonawca jest odpowiedzialny za przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych,

˘	Wykonawca egzekwuje od Wykonawcy robót budowlanych dokumentację powykonawczą, sprawdza ją i zatwierdza w porozumieniu z Zamawiającym,

˘	Wykonawca zarządza całym procesem przekazania obiektów do użytkowania,

˘	Wykonawca wydaje Wykonawcy robót budowlanych; Częściowe, Wstępne i Końcowe Protokoły Odbioru,

˘	Wykonawca dokona końcowego rozliczenia Projektu z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych,

˘	Wykonawca opiniuje proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych podwykonawców i przedkłada do zatwierdzenia Zamawiającemu. W przypadku opinii negatywnej  przedstawi Wykonawcy pisemne uzasadnienie,

˘	Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji Robót,

˘	Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu. Podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów, wynikającej z urlopu, przedłużającego się zwolnienia lekarskiego lub innego powodu, Wykonawca zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych.

˘	Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonaną przez siebie usługę objętą niniejszym zamówieniem. Gwarancja powinna wynosić nie mniej niż 60 miesięcy i liczona będzie od rozliczenia kontraktu. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie utrzymywać stały kontakt z Zamawiającym, a w szczególności uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych, które winny odbywać się raz w roku przez okres trwania gwarancji,

PONADTO:

Wykonawca będzie zarządzał i nadzorował realizację Projektu 
w przedstawionym zakresie. Wykonawca za realizację swoich zadań odpowiedzialny będzie bezpośrednio przed Zamawiającym.

Wykonawca będzie występował do odpowiednich organów w imieniu Zamawiającego w oparciu o szczegółowe pełnomocnictwo, zgodnie z prawem budowlanym, o zmianę już istniejących zgłoszeń robót budowlanych, warunków przyłącza do sieci, gdy będą zachodzić okoliczności uzasadniające taką czynność, uzyskanie innych dokumentów, uzgodnień i pozwoleń wynikających z realizacji inwestycji, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Zamawiający zatwierdzać będzie wszelkie raporty i oceny przygotowane przez Wykonawcę. Ponadto Wykonawca konsultować będzie istotne z punktu widzenia realizacji Projektu decyzje z wydelegowanymi przedstawicielami Zamawiającego

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania do Zamawiającego albo podmiotom przez niego wskazanym, na każde wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Projektu, w tym także do przedkładania będących w jego posiadaniu oryginałów dokumentów lub ich poświadczonych kopii, w szczególności dokumentów rozliczeniowych, 
w terminach wskazanych przez Zamawiającego

Wykonawca przeprowadzać będzie bieżącą analizę dotyczącą ponoszonych nakładów inwestycyjnych w porównaniu z wielkościami zawartymi w kosztorysie inwestorskim i kosztorysie ofertowym, na podstawie którego podpisano Umowę 
z Wykonawcą robót

Wykonawca uczestniczy w odbiorze inwestycji lub jej części określonej w umowie 
z  Wykonawcą robót budowlanych, zgodnie z Ustawą Prawo budowlane

Wykonawca przygotowuje rozliczenie zadania inwestycyjnego po odbiorze zadania od Wykonawcy robót budowlanych, zarówno częściowego jak i końcowego

Wykonawca przygotowuje dokumentację niezbędną do dochodzenia, zabezpieczenia i egzekwowania od uczestników procesu inwestycyjnego wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, rękojmi, kar umownych i odszkodowań pozostających w związku z nie wykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zawartych z nimi Umów, a także nadzorowanie ciągłości i aktualizacji wnoszonych przez Wykonawcę zabezpieczeń należytego wykonania umów.

Wykonawca przygotowuje dokumentację do rozliczenia w ramach zawartej w niniejszym postępowaniu umowy na potrzeby sprawozdań dotacji otrzymanych z zewnątrz

Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umowy na Roboty Budowlane, jej czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego w formie pisemnej.

Wykonawca wykonuje wszystkie czynności zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane i Prawem zamówień publicznych.

UWAGA!

Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom.

Jeżeli Wykonawca planuje możliwość powierzenia części prac podwykonawcom to w ofercie należy wskazać zakres prac, które wykona podwykonawca.

  - Zestaw materiałów przetargowych obejmuje:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Wzór oferty wraz z formularzami

- Wzór umowy

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin rozpoczęcia: od dnia podpisania umowy.

Termin zakończenia zamówienia: 30 listopad 2012 r. z zastrzeżeniem,  że w przypadku zmiany terminu wykonania umowy robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych termin zakończenia realizacji niniejszej umowy ulega przedłużeniu do terminu zakończenia robót budowlanych i nie wymaga to składania dodatkowych oświadczeń woli przez strony.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

  - O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

    - Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj.

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;

d) nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy.

  - Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:

1) Wykonawca oświadcza, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia      postępowania o udzielenie zamówienia (jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) zrealizował minimum:

a) jedno przedsięwzięcie polegające na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad projektem inwestycyjnym dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej z zakresu wodno-kanalizacyjnego obejmującego budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w liczbie co najmniej 200 sztuk,

b) jedno przedsięwzięcie polegające na rozliczeniu finansowo-merytorycznym Projektu inwestycyjnego dofinansowanego ze środków UE o łącznej wartości  robót budowlanych minimum 5 mln złotych brutto – wykaz doświadczenia załącznik nr 2;

2) Wykonawca oświadcza, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie) uczestniczył w  minimum jednej procedurze przetargowej na wybór wykonawcy robót, w tym przygotował SIWZ, uczestniczył w pracach komisji przetargowej zgodnie z procedurami określonymi w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na inwestycję współfinansowaną ze środków UE o wartości minimum 5 mln złotych brutto  – wykaz doświadczenia załącznik nr 2;

3) Wykonawca oświadcza, że dysponuje personelem o następujących kwalifikacjach i uprawnieniach (wykaz doświadczenia kadry oferenta do realizacji zamówienia – załącznik nr 3):

      - Kierownik personelu Wykonawcy, który musi wykazać, iż w przeciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania kierował co najmniej jednym Projektem współfinansowanym ze środków UE dotyczącym budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w ilości co najmniej 200 szt.

      - Inspektor sanitarny, musi posiadać: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowo - kanalizacyjnych lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w przedmiotowym zakresie i być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Inspektor sanitarny musi wykazać się, iż w przeciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, pełnił funkcję inspektora nadzoru w zakresie swoich uprawnień przynajmniej 2 inwestycji o wartości co najmniej 5 mln złotych brutto  łącznie lub jednej inwestycji powyżej 5 mln złotych brutto.

      - Inspektor branży elektrycznej, musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w przedmiotowym zakresie i być wpisany na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Inspektor  musi wykazać się, iż w przeciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, pełnił funkcję inspektora nadzoru w zakresie swoich uprawnień przynajmniej 2 inwestycji o wartości co najmniej 500 tys.  złotych brutto łącznie lub jednej inwestycji o wartości powyżej 500 tys. złotych brutto.

      - Specjalista ds. rozliczania projektów posiadający doświadczenie w rozliczaniu projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (w tym kwalifikacji kosztów do dofinansowania), który wykaże, iż w przeciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, rozliczył co najmniej 2 projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej polegające na realizacji zadania inwestycyjnego o wartości minimum 5 mln złotych brutto lub jeden projekt o wartości powyżej 5 mln złotych brutto.

Wykonawca w ramach zaoferowanego personelu nie może łączyć funkcji kierownika personelu z funkcją inspektora nadzoru oraz specjalisty ds. rozliczania projektów.

4) Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 5 mln. złotych.

4.3. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, w takim przypadku złożona oferta musi spełniać następujące wymagania:

a)  w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, Wykonawcy muszą udokumentować, że łącznie spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz każdy z Wykonawców musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,

b) Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają spośród siebie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowania o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

c) wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z przedsiębiorcą występującym jako pełnomocnik.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie metodą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

- OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

a) aktualny odpis z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.

b) wykaz doświadczenia – załącznik nr 2, wraz z dokumentami potwierdzającymi powyższe,

c) wykaz doświadczenia kadry oferenta do realizacji zamówienia – zgodnie z treścią załącznika nr 3,

d) oświadczenie o braku wykluczenia wg wzoru określonego w załączniku Nr 5.

e) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w postępowaniu zgodnie z załącznikiem Nr 6 .

f) polisa ubezpieczeniowa bądź inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 5 mln złotych ważna przez cały czas związania  ofertą.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie metodą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

  - Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

  - Zamawiający dopuszcza składanie Korespondencji za pomocą faksu (na numer wskazany w punkcie 1.3 SIWZ). Korespondencję uważa się za złożoną w terminie, jeżeli jej treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego w sprawie wyjaśnień dotyczących SIWZ. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania Wykonawcy, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, najpóźniej 2 dni przed terminem składania ofert. Odpowiedzi Zamawiającego zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt. 1.3 SIWZ oraz przesłane do wszystkich uczestników, którzy otrzymali dokumenty przetargowe wraz z treścią pytania, lecz bez identyfikacji jego źródła.

  - Zamawiający nie będzie organizował zebrania Wykonawców w celu udzielenia wyjaśnień dotyczących SIWZ.

  - Modyfikacja SIWZ:

    - W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ.

    - Dokonana w ten sposób modyfikacja stanie się częścią SIWZ i będzie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt 1.3 SIWZ oraz przesłana w formie pisemnej do wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali SIWZ.

    - W przypadku modyfikacji SIWZ, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. Informacja o przedłożeniu terminu składania ofert będzie umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego wskazanej w pkt 1.3 SIWZ oraz przesłana w formie pisemnej do wszystkich uczestników postępowania, którzy otrzymali SIWZ.

### 7. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Upoważnionym do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień Wykonawcom jest Pan Czesław Purgał  , tel. (44) 756 00 69

### 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

8.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości : 3.000 PLN

(słownie złotych: trzy tysiące 00/100 ) .

8.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:

- pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkowie Tryb. o/Paradyż filia Aleksandrów nr 11 8973 0003 0020 0410 5369 0007

- poręczeniach bankowych ;

- poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych ;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości             ( Dz.U. z 2007 , Nr 42, poz. 275 ze zm. ).

8.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp .

8.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 8.1.a rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.

8.5. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy:

8.5.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:

    - odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia na warunkach określonych w ofercie;

    - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy ;

    - zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

8.5.2.  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

#### 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, o którym mowa w punkcie 11.1 SIWZ.

  - W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgodny na przedłużenie tego terminu o okres nie dłuższy niż 60 dni.

##### 10. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT

  - Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku Postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

  - Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”).

  - Oferta nie może zawierać zmian ani uzupełnień z wyjątkiem tych, które wynikają z instrukcji wydanych przez Zamawiającego lub, które są konieczne do korekty błędów popełnionych przez Wykonawcę. W tym przypadku dokonane korekty powinny być opatrzone datą oraz parafowane przez osobę lub osoby podpisujące ofertę.

  - Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby Uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy).

  - Zamawiający nie dopuszcza składania Ofert wariantowych. Oferty wariantowe nie będą rozpatrywane. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

  - Dokumenty składające się na ofertę.

Złożona przez wykonawcę oferta zawierać musi następujące dokumenty:

- Oferta sporządzona wg załączonego wzoru – załącznik nr 1

- Wykaz doświadczenia oferenta – załącznik nr 2

- Wykaz kadry oferenta do wykonania zamówienia – załącznik nr 3

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 Ustawy - Załącznik Nr 5,

- Oświadczenie o braku wykluczenia z postępowania zgodnie z art. 24 Ustawy - Załącznik Nr 6

  - Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do Ustawy w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r., Dz. U. Nr 26, poz. 1817).

  - Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.

10.10 Zamawiający dopuszcza możliwości wykonania prac przez podwykonawców.

Wykonawca wskaże w ofercie, części zamówienia, które powierzy podwykonawcom

określając rodzaj i zakres prac oraz ich wartość. W przypadku braku takiego

wskazania poczytywać się będzie, iż wykonawca wykona zadanie samodzielnie.

10.11 Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać

przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres

informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako

zgoda na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji

Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

Ofertę należy umieścić w jednym zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu (np. koperta) wewnętrznym oraz jednym nieprzeźroczystym opakowaniu (np. koperta) zewnętrznym oznaczonym napisem: „Oferta : „Nadzór inwestorski nad kanalizacją Gminy Aleksandrów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów” nie otwierać przed dniem 25.01.2012 roku, do godz.11:30”. Na wewnętrznym opakowaniu należy podać nazwę i dokładny adres Wykonawcy by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

10.12 Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod          warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana           jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

10.13 Do oświadczeń Wykonawcy dotyczących zmiany lub wycofania oferty stosuje się          odpowiednio punkt 10.11 SIWZ. Na opakowaniu zewnętrznym należy dodatkowo          umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

##### 11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Ofertę należy złożyć w sekretariacie w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Aleksandrów 39 B do godziny 11:00 do dnia 25.01.2012 r. pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

  - Oferty zostaną otwarte w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy w Aleksandrowie, Aleksandrów 39 B, 26-337 Aleksandrów  o godzinie 11:30 w dniu 25.01.2012 r.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy firm oraz adresy wykonawców, 
a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawarte w ofertach.

  - Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy te informacje.

  - Przed oceną ofert zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa wykonawcy w postępowaniu i określi czy każda z ofert spełnia wymagane warunki określone w punkcie 4 SIWZ czy została ona prawidłowo podpisana, oraz czy jest zgodna z wymaganiami przedstawionymi w materiałach przetargowych.

  - Ofertę wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24. ust.1 i 2 Ustawy uznaje się za odrzuconą.

  - Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych.

  - Oferty określone jako zgodne z wymaganiami zostaną przez zamawiającego  sprawdzone pod względem błędów arytmetycznych.

#### 12. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

  - Cena oferty wskazana przez Wykonawcę w formularzu oferty jest ceną za przedmiot zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.

  - Cenę oferty należy wyliczyć wg kalkulacji indywidualnej stosowanie do zakresu przedmiotu przetargu. Do wyliczonej kwoty należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

  - W cenie oferty przedłożonej przez Wykonawcę będą zawarte wszelkie cła, podatki i inne należności płatne przez Wykonawcę, według stanu prawnego na dzień wszczęcia postępowania.

  - Przy obliczaniu ceny oferty Wykonawca powinien uwzględnić koszty związane z :

wszystkie inne, niewymienione wyżej koszty, które mogą wystąpić w związku z wykonywaniem zamówienia zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

12.5 Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku publikacji ogłoszenia w sobotę Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

### 13.  OPIS KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERTY

  - Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom, zgodnie z punktem 11.6, 11.7 i 11.8 SIWZ.

  - Oceniając oferty zamawiający określi cenę ofertową dokonując korekty błędów, o których mowa w punkcie 11.9 SIWZ.

  - Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

###### Cena brutto oferty, zwana dalej „Cena”- maksymalnie 100 pkt

Każda z ofert będzie oceniana według poniższej zasady:

x - liczba punktów przyznanych Wykonawcy za cenę

x=CN :  CB x max. Ilość punktów

gdzie:

CN - najniższa zaoferowana cena brutto,

CB –cena brutto zaoferowana w ofercie badanej

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.

###### 14.  FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

  - Przed upływem okresu związania ofertą zamawiający niezwłocznie zawiadomi  (faksem) wybranego Wykonawcę, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a także pozostałych oferentów o dokonanym wyborze.

  - Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy, zgodnie z punktem 14.3 SIWZ.

  - Umowa będzie podpisana przez Zamawiającego i wybranego Wykonawcę nie wcześniej niż po upływie 5 dni po zawiadomieniu o wyborze Wykonawcy, z wyłączeniem sytuacji, gdy zostanie wniesione odwołanie przez któregokolwiek z pozostałych uczestników postępowania oraz przed upływem terminu związania ofertą. Zawiadomienie o wyborze oferty zostanie przesłane faksem.

###### 15. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania  umowy w wysokości 10% wartości zamówienia brutto   zgodnie z art. 150  PZP.

###### 16. WZÓR UMOWY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA

  - Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

  - Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzymał od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie Zamówienia (dalej „Wzór Umowy”). Zamawiający żąda aby Wykonawca zawarł z nim umowę według dołączonego wzoru.

17. ZMIANA UMOWY

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  umowy pod warunkiem, że sprzyjać to będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia jak również oszczędnemu i celowemu wydatkowaniu środków publicznych a, także w przypadku gdy zmiany takie będą korzystne bądź obojętne dla Zamawiającego, jak również w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, a także sytuacji o której mowa w pkt 3 niniejszej SIWZ.

###### 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

Wykonawcy oraz innej osobie, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia publicznego doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy przysługują środki ochrony prawnej w postaci:

- odwołania DZIAŁ VI Rozdział 2  Pzp,

19.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19.1 Zasady udostępniania dokumentów.

19.2 Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia. Udostępnieniu nie podlegają dokumenty lub informacje zastrzeżone przez uczestników postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

19.3 Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1) zamawiający udostępni wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku;

2) zamawiający wyznaczy termin, miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów;

3) zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty;

4) zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów;

5) udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz czasie godzin jego urzędowania, od poniedziałku do piątku w godz. 8-16.

19.4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ maja zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

zatwierdził w dniu 18.01.2012 r.

Wójt Gminy Aleksandrów

Dionizy Głowacki

(pieczęć adresowa Wykonawcy )                                                                      Załącznik nr 1

OFERTA PRZETARGOWA

Do …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa i adres zamawiającego)

Ofertę przetargową składa:

Nazwa wykonawcy (wykonawców)……………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………....

(adres)

Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu – „Nadzór inwestorski nad kanalizacją Gminy Aleksandrów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów” zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia składamy ofertę.

1.Oferujemy wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową brutto:

……………………………..…. PLN (słownie: ………………………………….............

……………………………………………………………………………………złotych),

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami podatek VAT, który na datę złożenia oferty wynosi:

……………….. %, tj. ……………………….. złotych

(słownie: ………………………...…………………………………………….... złotych).

2. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia   30 listopada 2012 r.

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z otrzymanymi dokumentami przetargowymi i w pełni je akceptujemy.

5. Składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu/jako partner konsorcjum zarządzanego przez …………………………………..………. (niepotrzebne skreślić).

(nazwa lidera)

Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania.

6. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

7. Oferta wraz z załącznikami została złożona na …………….. stronach.

8. Informacje zawarte na stronach od ………… do ……….. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane przez Zamawiającego.

9. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia:

- …..

- …..

- …..

10. Korespondencję w sprawie przedmiotowego zamówienia proszę kierować na adres:

osoba do kontaktu ………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

(podać adres)

tel.: ………………………………

faks: …………………………….

e-mail: …………………………

Nazwisko i imię: …………………………………………………………………………..

Upoważniony do podpisania niniejszej oferty przetargowej w imieniu:

……………………………………………………………………………………………..

Miejscowość i data: ………………………………………

Pieczęć Wykonawcy ……………………………………..

Niniejsza oferta przetargowa obejmuje następujące oświadczenia, dokumenty i informacje (dalej Załączniki):

Załączniki:

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………

Załącznik nr 2

WYKAZ DOŚWIADCZENIA OFERENTA

|  | Nazwa przedsięwzięcia | Termin wykonania | Wartość | Opis realizowanych działań w ramach przedsięwzięcia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Realizacja minimum jedno przedsięwzięcia polegającego na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad projektem inwestycyjnym dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej z zakresu wodno-kanalizacyjnego obejmującego budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w liczbie co najmniej 200 sztuk; |  |  |  |  |
| 2. Jedno przedsięwzięcie polegające na rozliczeniu finansowo-merytorycznym Projektu inwestycyjnego dofinansowanego ze środków UE o łącznej wartości robót budowlanych minimum 5 mln złotych brutto |  |  |  |  |
| 3. Uczestnictwo w pracach komisji przetargowej zgodnie z procedurami określonymi w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych na inwestycję współfinansowaną ze środków UE o wartości minimum 5 mln złotych brutto |  |  |  |  |

Niniejszy wykaz potwierdzamy załączonymi dokumentami stwierdzającymi należyte wykonanie zamówień.

……………………………….

(data, miejsce)

……………………………………………………………

(imię , nazwisko ,funkcja)

podpis uprawnionego przedstawiciela oferent

Załącznik nr 3

WYKAZ KADRY OFERENTA DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA

| Imię i nazwisko | Odpowiedzialność w realizacji zamówienia/ stanowisko | Opis doświadczenia zawodowego/uprawnień/kwalifikacji |
| --- | --- | --- |
|  | Kierownik personelu |  |
|  | Inspektor sanitarny |  |
|  | Inspektor branży elektrycznej |  |
|  | Specjalista ds. rozliczania projektów dofinansowanych z UE |  |

UWAGA:

Do imiennego wykazu osób dołączam:

1) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia , jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

2) oświadczenia członków personelu o spełnieniu warunków o których mowa w pkt 4.2 ppkt 3 lit. a-d odpowiednio do danej osoby wraz z podaniem nazw, terminu wykonania i wartości projektów zadań inwestycyjnych w realizacji których uczestniczyli.

……………………………….

(data, miejsce)

……………………………………………………………

(imię , nazwisko, funkcja)

podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

Załącznik nr 4

WZÓR

UMOWA NR....../2012

zawarta w dniu ................................... w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy:

Gminą Aleksandrów, 26-337 Aleksandrów 39 B,  NIP 768-13-71-786, REGON 590648072

reprezentowaną przez Wójta Gminy Aleksandrów – Dionizego Głowackiego

zwaną dalej Zamawiającym

a

........................................... z siedzibą ..........................................................................................

wpisaną/ym do Krajowego Rejestru Sądowego  pod Nr  KRS ....................................................

NIP................................., REGON........................................................

reprezentowaną/ym przez:

............................................................................................

............................................................................................

lub

przedsiębiorcą .........................................................

prowadzącym działalność gospodarczą zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej  prowadzonej przez............................... Nr ew ...................................................... pod nazwą ........................................, z siedzibą …………......................................................... NIP................................., REGON:…………………………………………..

zwaną/ym dalej Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego  wraz  z pomocą techniczną dla projektu pn. „Nadzór inwestorski nad kanalizacją Gminy Aleksandrów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów”, zwanym w dalszej części Projektem, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, który będzie wdrożony w ścisłej współpracy z Zamawiającym z uwzględnieniem zapisów ust. 2-5.

2.  Inspektor nadzoru, zwany w dalszej części Wykonawcą, zobowiązany jest realizować usługę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa polskiego, przy zachowaniu należytej staranności, zgodnie ze sztuką budowlaną i najlepszą praktyką zawodową.

3. Wykonawca nie jest uprawniony do zaciągania zobowiązań finansowych 
w imieniu Zamawiającego ani dokonywania bez pisemnej zgody zamawiającego zmian 
w zakresie i technologii robót.

4. Wykonawca  odpowiedzialny będzie za spójność realizacji projektu  z wnioskiem aplikacyjnym, dokumentacją techniczną i umową o dofinansowanie.

5. Obowiązki Wykonawcy:

˘ współpraca z Zamawiającym przy przygotowaniu i przeprowadzeniu procedury przetargowej na wybór Wykonawcy przy realizacji robót budowlanych dotyczących przedmiotowego projektu, zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych wraz z opracowaniem dokumentacji przetargowej. Dokumenty przygotowane będą w języku polskim, w wersji elektronicznej oraz po 2 egzemplarze w formie papierowej,

˘	w trakcie trwania procesu przetargowego na roboty budowlane Wykonawca będzie uczestniczył w udzielaniu odpowiedzi na pytania wykonawców robót budowlanych oraz będzie brał udział w wizytach w terenie,

˘	Wykonawca będzie uczestniczył w procesie oceny ofert złożonych w wyniku ogłoszenia przetargu na roboty budowlane i w ramach tego obowiązku zapewni udział trzech osób w komisji przetargowej powołanej przez Wójta Gminy Aleksandrów. Osoby te będą pełniły rolę: sekretarza komisji, specjalisty z zakresu zamówień publicznych oraz specjalisty z zakresu nadzorowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jako członków. Osoba pełniąca rolę specjalisty z zakresu nadzorowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków powinien posiadać wykształcenie wyższe techniczne z zakresu inżynierii środowiska,

˘	przeprowadzi analizę istniejącej dokumentacji technicznej oraz inne uzgodnienia
i decyzje niezbędne dla realizacji projektu. Wykonawca zidentyfikuje możliwe obszary problemów i podejmie działania zaradcze,

˘	sprawowanie nadzoru inwestorskiego zgodnie z obowiązującym w danym zakresie prawem,

˘	weryfikacja dokumentacji projektowej, kontrola jakości robót oraz materiałów, maszyn i urządzeń,

˘	W imieniu inwestora będzie kontaktował się z osobami sprawującymi nadzór autorski. Wykonawca wezwie i wyegzekwuje w imieniu Zamawiającego od projektanta poprawienie lub uzupełnienie dokumentacji w trakcie realizacji robót w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji,

˘	w ramach wynagrodzenia zapewnić wielobranżowy nadzór inwestorski
 i rozliczenie finansowe inwestycji,

˘	organizacja i koordynacja realizacji Projektu w zakresie wszystkich robót,

˘	dostosować godziny pracy do przyszłego wykonawcy robót budowlanych,

˘	Wykonawca, w ciągu 10 dni od otrzymania od Wykonawcy Robót Budowlanych harmonogramów finansowego i rzeczowego, przedłoży go do zatwierdzenia Zamawiającemu wraz ze swoją oceną w/w harmonogramów,

˘	Wykonawca będzie monitorował postępy w realizacji Projektu zgodnie 
z dokumentacją techniczną, dokumentami przetargowymi na roboty budowlane oraz zatwierdzonymi harmonogramami. Zidentyfikuje także potencjalne obszary problemów oraz podejmie odpowiednie środki zaradcze,

˘	Wykonawca sprawdzi czy osoby zatrudnione przez wykonawcę robót budowlanych posiadają kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia prac budowlanych,

˘	Wykonawca sprawdzi czy wszystkie używane urządzenia i materiały posiadają świadectwa i certyfikaty wymagane prawem,

˘	Wykonawca nadzoruje terminową realizację harmonogramów finansowego i rzeczowego całego Projektu jak również kontroluje  przepływy finansowe zgodnie z harmonogramem robót,

˘	Wykonawca będzie kontrolował co miesiąc postęp wykonania robót 
(w stosunku do zatwierdzonych harmonogramów).

˘	Wykonawca będzie odpowiedzialny za przygotowywanie Wniosków o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Ponadto Wykonawca opracuje i przedstawi:

a. raport z zakresu zrealizowanych prac, wykonywania zadań i obowiązków nałożonych 
w niniejszym dokumencie na Wykonawcę. Raport ten składany będzie co najmniej raz na 3 miesiące,

b. raport końcowy z całej swojej działalności  - do złożenia w terminie 1 miesiąca od momentu zakończenia Umowy na Roboty objęte projektem,

˘	Wykonawca weryfikuje faktury wystawione przez Wykonawcę robót budowlanych w związku z realizacją umowy na roboty budowlane.

˘	Wykonawca jest zobowiązany do udzielania regularnych konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiającemu,

˘	Wykonawca kontroluje i potwierdza, że Wykonawca robót budowlanych dostarcza  materiały i urządzenia wyszczególnione w umowie na roboty budowlane.

˘	Wykonawca sprawdza jakość wykonywanych robót, a w szczególności zapobiega zastosowaniu materiałów budowlanych i urządzeń wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania ich na budowie,

˘	Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, a także uczestniczy w odbiorach częściowych i końcowym,

˘	Wykonawca wydaje kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące: wykonania prób, wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

˘	Wykonawca powinien zweryfikować obmiary każdego elementu robót a przyjęta metodologia musi być zgodna z Przedmiarami Robót i Specyfikacjami Technicznymi,

˘	Wykonawca jest odpowiedzialny za odbieranie od Wykonawcy robót budowlanych rozliczeń łącznie z dokumentami stanowiącymi ich podstawę, weryfikowanie tych rozliczeń oraz przedkładanie do zatwierdzenia Zamawiającemu faktur częściowych i końcowych,

˘	Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzanie pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym wszelkiego rodzaju kalkulacji, kosztorysów, faktur, a także innych dokumentów przedkładanych przez uczestników procesu inwestycyjnego w trakcie rozliczania części, bądź całości wykonanych robót,

˘	Wykonawca ściśle współpracuje ze Skarbnikiem Zamawiającego
i z osobą wskazaną przez Zamawiającego i dostarcza wszystkie niezbędne, żądane dokumenty dotyczące rozliczeń,

˘	Wykonawca jest odpowiedzialny za przedkładanie Zamawiającemu wszystkich raportów, oświadczeń i zapytań dostarczonych przez Wykonawcę robót budowlanych,

˘	Wykonawca egzekwuje od Wykonawcy robót budowlanych dokumentację powykonawczą, sprawdza ją i zatwierdza w porozumieniu z Zamawiającym,

˘	Wykonawca zarządza całym procesem przekazania obiektów do użytkowania,

˘	Wykonawca wydaje Wykonawcy robót budowlanych; Częściowe, Wstępne i Końcowe Protokoły Odbioru,

˘	Wykonawca dokona końcowego rozliczenia Projektu z uwzględnieniem rozliczenia i przekazania środków trwałych,

˘	Wykonawca opiniuje proponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych podwykonawców i przedkłada do zatwierdzenia Zamawiającemu. W przypadku opinii negatywnej  przedstawi Wykonawcy pisemne uzasadnienie,

˘	Wykonawca, po uzgodnieniu z Zamawiającym, wykona wszystkie inne czynności, nie wymienione w umowie, które zostaną uznane za niezbędne dla prawidłowej realizacji Robót,

˘	Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za odpowiedni dobór zespołu. Podczas nieobecności któregokolwiek ze specjalistów, wynikającej z urlopu, przedłużającego się zwolnienia lekarskiego lub innego powodu, Wykonawca zapewni czasowe zastępstwo specjalistów na cały czas nieobecności zatrudnionych fachowców by uniknąć zwłoki w realizacji robót budowlanych.

˘	Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonaną przez siebie usługę objętą niniejszym zamówieniem. Gwarancja powinna wynosić nie mniej niż 60 miesięcy i liczona będzie od rozliczenia kontraktu. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie utrzymywać stały kontakt z Zamawiającym, a w szczególności uczestniczyć w przeglądach gwarancyjnych, które winny odbywać się raz w roku przez okres trwania gwarancji,

PONADTO:

Wykonawca będzie zarządzał i nadzorował realizację Projektu 
w przedstawionym zakresie. Wykonawca za realizację swoich zadań odpowiedzialny będzie bezpośrednio przed Zamawiającym.

Wykonawca będzie występował do odpowiednich organów w imieniu Zamawiającego w oparciu o szczegółowe pełnomocnictwo, zgodnie z prawem budowlanym, o zmianę już istniejących zgłoszeń robót budowlanych, warunków przyłącza do sieci, gdy będą zachodzić okoliczności uzasadniające taką czynność, uzyskanie innych dokumentów, uzgodnień i pozwoleń wynikających z realizacji inwestycji, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

Zamawiający zatwierdzać będzie wszelkie raporty i oceny przygotowane przez Wykonawcę. Ponadto Wykonawca konsultować będzie istotne z punktu widzenia realizacji Projektu decyzje z wydelegowanymi przedstawicielami Zamawiającego

Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania do Zamawiającego albo podmiotom przez niego wskazanym, na każde wezwanie, informacji i wyjaśnień na temat realizacji Projektu, w tym także do przedkładania będących w jego posiadaniu oryginałów dokumentów lub ich poświadczonych kopii, w szczególności dokumentów rozliczeniowych, 
w terminach wskazanych przez Zamawiającego

Wykonawca przeprowadzać będzie bieżącą analizę dotyczącą ponoszonych nakładów inwestycyjnych w porównaniu z wielkościami zawartymi w kosztorysie inwestorskim i kosztorysie ofertowym, na podstawie którego podpisano Umowę 
z Wykonawcą robót

Wykonawca uczestniczy w odbiorze inwestycji lub jej części określonej w umowie 
z  Wykonawcą robót budowlanych, zgodnie z Ustawą Prawo budowlane

Wykonawca przygotowuje rozliczenie zadania inwestycyjnego po odbiorze zadania od Wykonawcy robót budowlanych, zarówno częściowego jak i końcowego

Wykonawca przygotowuje dokumentację niezbędną do dochodzenia, zabezpieczenia i egzekwowania od uczestników procesu inwestycyjnego wszelkiego rodzaju roszczeń związanych z zabezpieczeniem należytego wykonania umowy, rękojmi, kar umownych i odszkodowań pozostających w związku z nie wykonaniem bądź nienależytym wykonaniem zawartych z nimi Umów, a także nadzorowanie ciągłości i aktualizacji wnoszonych przez Wykonawcę zabezpieczeń należytego wykonania umów.

Wykonawca przygotowuje dokumentację do rozliczenia w ramach zawartej w niniejszym postępowaniu umowy na potrzeby sprawozdań dotacji otrzymanych z zewnątrz

Wszystkie decyzje mogące wpływać na zakres umowy na Roboty Budowlane, jej czas trwania lub cenę wymagają zgody Zamawiającego w formie pisemnej.

Wykonawca wykonuje wszystkie czynności zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą Prawo budowlane i Prawem zamówień publicznych.

§ 2

1. Wynagrodzenie umowne wynikające z oferty za wykonanie przedmiotu umowy,  określonego w § 1 niniejszej umowy wynosi netto ………….., (słownie: ………………………….) oraz podatek VAT: …………….…….. zł (słownie: ……………………………….……..) będzie wypłacone jednorazowo po wykonaniu zamówienia.

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 jest ostateczne i nie podlega zmianie nawet w okolicznościach określonych w §7 ust 1 umowy.

§ 3

1. Zapłata wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy dokonane będzie na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę w terminie do 30 dni w formie przelewu na konto nr …………………………………………………………………………………………………

2.  Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4

1. Wykonawca wykonując niniejszą umowę ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w czasie realizacji usług.

2. Wykonawca przez cały okres realizacji umowy zobowiązany jest posiadać polisę ubezpieczeniową bądź inny dokument potwierdzający ubezpieczenie od OC w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem umowy w wysokości co najmniej 5 mln złotych.

§ 5

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego zawinionego przez Wykonawcę niewykonania powierzonych zadań bądź wadliwości ich wykonywania powodujące zwłokę w realizacji robót budowlanych, Zamawiający ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

2. W przypadku rozwiązania umowy przed terminem jej obowiązywania przez Wykonawcę, zapłaci on Zamawiającemu odszkodowanie w wysokości równej 10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

3. W przypadku kilkakrotnie stwierdzonych naruszeń istotnych postanowień umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z winy Wykonawcy i obciążenia go karą umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy.

4. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do  potrącenia kar umownych lub odszkodowania z należnego mu wynagrodzenia.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

§ 6

1. Nadzór nad prawidłową realizacją zadań wynikających z niniejszej umowy prowadzą:

ze strony Zamawiającego: …………………….;

ze strony Wykonawcy : ……………………..... .

2. Każda zmiana personelu Wykonawcy określona w SIWZ musi mieć pisemną akceptację Zamawiającego.

§ 7

1. Przedmiot umowy realizowany będzie w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2012 r. z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Ustala się, że w przypadku zmiany terminu wykonania umowy robót budowlanych przez Wykonawcę robót budowlanych termin zakończenia realizacji niniejszej umowy ulega przedłużeniu do terminu zakończenia robót budowlanych i nie wymaga to składania dodatkowych oświadczeń woli przez strony.

§ 8

- Wykonawca może powierzyć, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wykonanie części robót lub usług podwykonawcom pod warunkiem, że posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania.

- Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie zgody na podwykonawcę, który będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu umowy. Wraz z wnioskiem Wykonawca przedstawia umowę lub jej projekt. Umowa lub projekt umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinien w szczególności zastrzegać spełnienie przez podwykonawcę wymagań związanych z gwarancją jakości i rękojmią za wady.

- Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających kwalifikacje podwykonawcy. Zamawiający wyznacza termin na dostarczenie powyższych dokumentów, termin ten jednak nie może być krótszy niż 3 dni.

- Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania wniosku może zgłosić sprzeciw lub zastrzeżenia i żądać zmiany wskazanego podwykonawcy z podaniem uzasadnienia.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Umowa pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji Robót Podwykonawcy, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z Podwykonawcą.

- Jeżeli w terminie określonym w umowie z Podwykonawcą Wykonawca nie dokona w całości lub w części zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwróci się z żądaniem zapłaty tego wynagrodzenia bezpośrednio przez Zamawiającego i udokumentuje zasadność takiego żądania fakturą zaakceptowaną przez Wykonawcę i dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór fakturowanych robót, Zamawiający zapłaci na rzecz Podwykonawcy kwotę będącą przedmiotem jego żądania.

- Zamawiający dokona potrącenia powyższej kwoty z płatności przysługującej Wykonawcy.

- Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za własne.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy z należytą starannością.

2. W przypadku niedopełnienia obowiązków wynikających z właściwych przepisów ustaw i aktów wykonawczych, ma odpowiednio zastosowanie § 5 niniejszej umowy.

§ 10

Zamawiający będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania  umowy w wysokości 10% wartości brutto tj. ……………  zgodnie z art. 150  PZP.

§ 11

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany  umowy pod warunkiem, że sprzyjać to będzie optymalnemu wykonaniu zamówienia jak również oszczędnemu i celowemu wydatkowaniu środków publicznych a, także w przypadku gdy zmiany takie będą korzystne bądź obojętne dla Zamawiającego, jak również w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, a także sytuacji o której mowa w pkt 3  SIWZ.

§ 12

1. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy w szczególności:

      - kodeksu cywilnego;

      - ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

      - prawa budowlanego

3. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożona oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.

§ 13

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

##### ZAMAWIAJĄCY						               WYKONAWCA

…………………………                                                               ……………………………

Załącznik nr 5

OŚWIADCZENIE O BRAKU WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Działając w imieniu ……………………………………….oświadczam, że przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Nadzór inwestorski nad kanalizacją Gminy Aleksandrów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów” oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

…………………………………………

(data, miejsce)

……………………………………………………………

(imię , nazwisko ,funkcja)

podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta

Załącznik nr 6

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU

W POSTĘPOWANIU

Działając w imieniu ……………………………………… i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania oświadczam, że oferent   spełnia warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: „Nadzór inwestorski nad kanalizacją Gminy Aleksandrów - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Aleksandrów” wymienione w art. 22 ust. 1 Ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Wykonawca spełnia również warunki wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

………………………………………….

(data, miejsce)

……………………………………………………………

(imię , nazwisko ,funkcja)

podpis uprawnionego przedstawiciela oferenta)